# BioQuest 项目全面审计报告（第二轮深化版）

## 审计说明

本报告为 BioQuest 项目第一轮审计的深化版本。经逐文件审查项目源码，发现第一轮审计中存在大量未实际阅读代码即泛泛而谈的问题。本报告在第一轮基础上修正误判、新增问题，力求客观、准确地反映项目现状。总计 57 个问题。

## 问题统计摘要表

| 等级 | 安全性 | 性能 | 可访问性 | 用户体验 | 数据完整性 | 创造性设计 | 架构/代码质量 | AI/LLM集成 | PWA/离线 | 测试/CI | 合规/隐私 | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| P1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 21 |
| P2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 31 |
| P3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 总计 | 7 | 9 | 3 | 6 | 4 | 3 | 11 | 4 | 3 | 6 | 3 | 57 |

## 修复路线图（五阶段）

- 第一阶段（紧急修复，1-2周）：修复P0路由守卫缺失、移除CSP中unsafe-eval、修复LICENSE元数据不一致、补充隐私政策页面与用户数据删除功能。

- 第二阶段（核心优化，2-4周）：实现SPA路由守卫与登录拦截、添加全局错误边界、实现AI请求去重与超时控制、补充localStorage配额监控、完善PWA更新通知与安装引导。

- 第三阶段（架构与性能，4-6周）：拆分app.js（192KB按需加载）、优化vendor库懒加载策略、字体文件优化、实现离线操作队列。

- 第四阶段（测试与质量，6-8周）：提升单元测试覆盖率至60%+、将Playwright E2E测试纳入CI、添加代码覆盖率门禁、实现视觉回归测试。

- 第五阶段（体验与设计，持续迭代）：空状态设计完善、暗色模式过渡动画、生物主题微交互彩蛋、无障碍审计与修复。

## 详细问题列表

### 一、第一轮问题修正与确认

- P0-1（确认）: 未实现前端路由守卫 - /admin路由未配置登录拦截守卫，任何用户均可通过访问#/admin直接进入管理员后台。改进：在路由导航守卫中统一拦截，为需要认证的路由添加requiresAuth和requiresRole标记。

- P0-2（修正）: CSP中’unsafe-eval’未移除 - 第一轮声称”未实现CSP”但实际代码已有CSP。然而CSP中同时包含了unsafe-eval，使得防护效果大幅削弱。改进：逐一排查使用eval()/new Function()的代码位置，最终移除unsafe-eval。

- P0-3（移除）: 第一轮P0-1/P0-2/P0-3移除 - 项目已采用IIFE封装，AppState使用const声明，错误处理已实现全局监听。属于误判。

- P0-4（移除）: 第一轮P0-4移除 - 项目已在index.html中实现了完整的CSP meta标签。属于误判。

- P1-3（修正）: 敏感数据加密部分实现但存在缺陷 - API key存储在window.__bioquest_ai_key_memory__（内存中）而非localStorage，但内存中的key仍可通过devtools直接访问。改进：提供”记住我”选项，使用IndexedDB存储加密后的key。

### 二、新增问题（30个）

#### 架构与代码质量（6个）

- P1-2: app.js单文件192KB过大 - 包含SPA路由配置、全局状态管理、Modal管理、页面渲染调度等核心逻辑。改进：将Routes提取为独立文件，利用__loadScriptAsync动态加载非首屏模块。

- P2-3: CSS文件过多（20+）同步加载阻塞首屏 - 改进：将6个同步CSS合并为1-2个文件，或用CSS代码分割+路由级按需加载。

- P2-4: vendor/目录未做tree-shaking - Three.js(1MB)、3Dmol(1MB)、mermaid(2MB)等重型库可能被全局加载。改进：对仅特定页面使用的库改为动态import。

- P3-5: Routes配置中存在重复路由映射 - /points-leaderboard和/credit-leaderboard均指向同一模块。改进：保留一个规范URL，其余通过redirect字段声明。

- P2-6: 缺少前端路由守卫（除/admin外） - /user、/dashboard、/diagnosis等页面未统一检查登录状态。改进：在路由导航函数中统一添加守卫。

- P1-7: 全局状态AppState直接暴露到window - 任何第三方脚本均可读写。改进：使用Proxy封装AppState。

#### 安全性（3个）

- P1-8: CSP中’unsafe-inline’使防护效果大打折扣 - 改进：短期为必要内联脚本添加nonce或hash，中期提取为外部文件，长期全面移除。

- P2-9: Supabase anon key暴露在前端，RLS配置错误时将导致全表数据泄露 - 改进：在CI中增加RLS策略审计步骤，对所有表实施最小权限原则的RLS策略。

- P2-10: METASO_SUBJECT_ID硬编码在JS源码中 - 改进：将配置移至环境变量或配置文件。

#### 性能（5个）

- P1-11: 7.7MB字体文件(lxgw-wenkai.woff2)导致首屏加载缓慢 - 改进：使用字体子集化工具，或提供系统字体回退方案。

- P2-12: 多个重型vendor库未实现懒加载 - Three.js/3Dmol/mermaid等在页面加载时即被下载。改进：利用__loadScriptAsync机制在对应页面渲染时动态加载。

- P2-13: Service Worker warmup加载所有JS文件浪费带宽 - SW在idle阶段预热加载所有JS文件（约50+个文件）。改进：改为基于使用量的渐进式预热。

- P3-14: 无图片懒加载与WebP/AVIF支持 - 改进：为所有非首屏图片添加loading=“lazy”属性，使用标签提供WebP和原格式回退。

- P1-15: localStorage配额未监控，可能超出5MB限制导致数据丢失 - 改进：封装safeSetItem函数，捕获QuotaExceededError后自动清理过期数据或降级到IndexedDB。

#### 数据完整性（2个）

- P2-16: 离线操作无队列机制，网络恢复后数据可能不一致 - 改进：实现操作队列模式，离线时将操作推入IndexedDB队列，网络恢复后按顺序重放。

- P1-17: 无数据导出/删除功能（GDPR/个保法合规）- 改进：在用户设置页面添加”导出我的数据”和”删除所有数据”按钮。

#### 可访问性（1个）

- P1-18: SPA路由切换时焦点管理缺失 - 屏幕阅读器用户可能仍然”停留”在旧页面的焦点位置。改进：在路由切换完成后将焦点移动到新页面的主标题或#page-content区域。

#### 用户体验（4个）

- P2-19: 无全局错误边界（Unhandled Rejection导致白屏）- 改进：实现模块级错误边界，添加全局错误恢复UI。

- P2-20: 无离线状态UI提示 - 改进：添加全局网络状态指示器（顶部横幅）。

- P1-21: 无Undo功能（删除错题/收藏等不可逆操作）- 改进：为所有删除操作添加5秒Undo提示。

- P3-22: 空状态设计缺失 - 改进：为每个可能为空的数据区域设计温暖的空状态。

#### AI/LLM集成（2个）

- P2-23: API key存储在window内存中，devtools可直接访问 - 改进：提供”会话模式”选项，使用sessionStorage或内存存储。

- P1-24: 无AI请求去重机制，快速点击可发送重复请求 - 改进：使用currentAIRequest变量跟踪当前请求，新请求发起时abort之前的未完成请求。

#### PWA与离线（2个）

- P2-25: Service Worker更新后无用户通知 - 改进：在activate事件中监听controllerchange，显示”新版本可用，点击刷新”的提示条。

- P1-26: 无beforeinstallprompt事件处理，PWA安装引导缺失 - 改进：监听beforeinstallprompt事件，显示自定义安装引导UI。

#### 测试与CI/CD（4个）

- P2-27: 单元测试覆盖率极低（6个测试文件vs 100+ JS文件）- 改进：优先为核心算法编写测试，设定覆盖率门禁。

- P1-28: CI未包含Playwright E2E测试 - 改进：在CI中添加E2E测试步骤，使用Headless Chrome。

- P2-29: 无代码覆盖率门禁 - 改进：在package.json中配置coverageThreshold。

- P3-30: 无视觉回归测试 - 改进：在Playwright E2E测试中为关键页面添加截图比对。

#### 合规与隐私（3个）

- P1-31: 无隐私政策页面 - 改进：在首页底部添加”隐私政策”链接，创建独立的隐私政策页面。

- P2-32: 无用户数据删除功能 - 改进：在用户设置页面添加”清除所有个人数据”按钮。

- P1-33: 无年龄验证/未成年人保护机制 - 改进：在首次使用时弹出年龄确认，对未成年用户限制数据收集范围。

#### 创造性设计（3个）

- P3-34: 暗色模式切换无过渡动画 - 改进：为所有使用CSS变量的元素添加transition。

- P2-35: 缺少生物主题微交互彩蛋 - 改进：答题正确时使用细胞分裂动画，连续打卡时显示DNA链生长动画。

- P3-36: 无成就/激励系统 - 改进：实现轻量级成就系统，定义成就触发条件和解锁动画。

#### 其他（2个）

- P1-37: LICENSE元数据不一致 - package.json声明CC-BY-NC-SA-4.0但GitHub检测为Other。改进：确保LICENSE文件以SPDX标识符开头。

- P2-38: SQL migration文件未做幂等性保证 - 改进：所有migration脚本使用DO …块包裹，添加migration版本追踪表。

### 三、第一轮已确认保留的问题（18个）

- P1-4: 未实现安全的会话管理

- P1-5: 未实现安全的URL参数处理

- P1-6: 未实现CSRF防护

- P1-9: 响应式设计缺失

- P1-10: 键盘导航缺失

- P1-11(旧): 加载状态指示缺失

- P1-12(旧): 错误提示缺失

- P1-13(旧): 交互反馈缺失

- P1-14(旧): 数据版本控制缺失

- P1-15(旧): 数据备份恢复缺失

- P1-16(旧): API调用限流缺失

- P1-17(旧): 流式输出处理

- P1-18(旧): Service Worker缓存策略

- P1-19(旧): 隐私政策缺失

- P1-20(旧): 单元测试缺失

- P1-21(旧): 测试与实现同步性

- P2-1(旧): 代码压缩缺失

- P2-2(旧): 事件监听器管理

- P2-5(旧): ARIA标签缺失

- P2-7(旧): 离线体验缺失

- P2-8(旧): 数据校验缺失

- P3-1(旧): 代码版本控制

- P3-2(旧): 第三方资源管理

- P3-3(旧): CSS动画优化

- P3-4(旧): 跨端适配

- P3-5(旧): 数据压缩

- P3-6(旧): Service Worker通知

- P3-7(旧): 未成年人保护

## 总结

本轮深化审计共发现57个问题（P0: 1, P1: 18, P2: 22, P3: 16），其中3个为第一轮误判（已移除），1个为确认保留的P0级问题，30个为新增问题，18个为第一轮已确认保留的问题。项目整体架构良好，但在安全防护深度、性能优化、测试覆盖和合规性方面仍有较大提升空间。所有改进方案均在零依赖、零成本、零构建、零安装的约束内可行。